PLANEJAMENTO OPERACIONAL - MARKETING E PRODUÇÃO

MÓDULO 7

ALGUNS TIPOS DE FLUXOGRAMAS

Índice

1. Programas e programações	3

1.1. Plano operacional relacionado com o dinheiro	3

1.1.1. Orçamento	3

1.2. Plano operacional relacionado com o tempo	3

1.2.1. Programas ou programações	3

1.2.2. Cronograma	4

1.2.3. Gráfico de Gantt	5

2. Program Evaluation Review Technique (PERT)	5

# 1. Programas e programações

## 1.1. Plano operacional relacionado com o dinheiro

### 1.1.1. Orçamento

São os planos operacionais relacionados com dinheiro em um determinado período de tempo. Os orçamentos comumente têm a extensão de um ano, correspondendo ao exercício fiscal da empresa.

Quando os valores financeiros e os períodos temporários se tornam maiores, ocorre o planejamento financeiro, definido e elaborado no nível intermediário da empresa, com dimensões e efeitos mais amplos do que os orçamentos, cuja dimensão é meramente local e cuja temporalidade é limitada.

O fluxo de caixa, os orçamentos departamentais de despesas, de encargos sociais referentes aos empregados, de reparos e manutenção de máquinas e equipamentos, de custos diretos de produção, de despesas de promoção e propaganda, entre outros, são exemplos de orçamentos no nível operacional.

Tabela– Exemplo de um orçamento de despesas de um departamento Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 183.

## 1.2. Plano operacional relacionado com o tempo

### 1.2.1. Programas ou programações

São planos operacionais relacionados com o tempo e podem receber o nome de programações. São constituídos de planos que correlacionam duas variáveis, a saber:

1. tempo;

2. atividades.

Os métodos de programação podem variar em:

Tabela– Exemplo de uma programação de produção Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 184.

### 1.2.2. Cronograma

Trata-se de um gráfico de dupla entrada no qual as linhas configuram as tarefas ou atividades e as colunas definem os períodos de tempo, geralmente dias ou meses. Os traços horizontais significam a duração das tarefas ou atividades, com início e término bem-definidos, conforme sua localização nas colunas.

O cronograma permite que os traços horizontais a definir a duração das atividades sejam sólidos para o planejado e cortados para o realmente executado. Isso permite uma fácil comparação visual entre o planejamento e sua execução.

Tabela– Exemplo de cronograma de programação de manutenção de máquinas Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 184.

Tabela– Cronograma de lançamento de um novo produto

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 184.

### 1.2.3. Gráfico de Gantt

Trata-se de um cronograma, considerado simples, cujas colunas marcam o tempo em semanas ou meses.

Tabela– Exemplo de um gráfico de Gantt para o lançamento de um produto novo Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 185.

## 2. Program Evaluation Review Technique (PERT)

O Program Evaluation Review Technique (PERT) ou Técnica de Avaliação e Revisão de Programas é outro modelo de planejamento operacional utilizado em atividades de produção e projetos de pesquisa e desenvolvimento. O modelo básico do PERT é um sistema lógico que se baseia em cinco elementos principais:

1. a rede básica; 2. alocação de recursos; 3. considerações de tempo e de custo; 4. a rede de caminhos; 5. o caminho crítico.

A rede básica é um diagrama de passos sequenciais que devem ser executados a fim de realizar um projeto ou tarefa. A rede consiste em três componentes: eventos, atividades e relações.

• Eventos: representam pontos de decisão ou cumprimento de alguma tarefa (são os círculos do PERT).

• Atividades: ocorrem entre os eventos, representam os esforços físicos ou mentais requeridos para completar um evento e são representadas por flechas. Quase sempre são pontilhadas quando diferentes indivíduos ou unidades são responsáveis por elas.

• Relações: as relações entre as tarefas básicas são indicadas pela sequência desejada de eventos e de atividades na rede. Um determinado evento 3 não pode ocorrer enquanto os eventos 1 e 2 não forem cumpridos.

Com o PERT, pode-se avaliar o progresso feito em comparação com padrões de tempo predeterminados. Se houver algum desvio na execução, o gráfico permite localizar quando e onde deve ser aplicada alguma ação corretiva. Embora o PERT não possa impedir erros, atrasos, mudanças ou eventos imprevistos, ele proporciona indicações quanto a ações corretivas imediatas (Chiavenato, 2007, p. 185).

A tabela abaixo mostra uma estrutura analítica do trabalho com nove eventos principais cujo caminho crítico tem a duração de oito minutos.

O primeiro passo é montar um quadro preparatório.

Tabela – Estrutura analítica de trabalho

Fonte: CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: manufatura e serviços – uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004, p. 302.

Figura– Ilustração do diagrama de precedências (PERT) para preparação do café da manhã.

Fonte: CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: manufatura e serviços – uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004, p. 302.

Cálculo de datas mais cedo e mais tarde

Figura– Ilustração de cálculos de “data mais cedo de início e término” da técnica CPM.

Fonte: CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: manufatura e serviços – uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004, p. 304.

Cálculo de datas mais cedo e mais tarde

Figura – Ilustração do passo de cálculo das datas mais tarde na técnica CPM.

Fonte: CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações manufatura e serviços – uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004, p. 304.

Caminho crítico

Figura– Ilustração do caminho crítico final para o projeto “Café da manhã”.

Fonte: CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações manufatura e serviços – uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004, p. 304.

O método PERT (os diagramas de precedência também são chamados diagramas PERT) é similar do método CPM na medida em que também parte de diagramas de precedência. Diferem, entretanto, na atribuição de tempos de duração das tarefas. Enquanto no método CPM os tempos são definidos como variáveis determinísticas (um valor definido), no método PERT os tempos são considerados variáveis probabilísticas.

Os gestores são solicitados a estimar o tempo mais provável, um tempo otimista e um tempo pessimista. A partir daí, os valores são usados para estimar uma distribuição probabilística de tempos de duração (em geral, a distribuição beta) de cada uma das atividades. Desse ponto, as perguntas às quais o método PERT visa responder também são probabilísticas:

• Qual é a probabilidade de o projeto durar mais do que x dias?

• Qual é a probabilidade de que o projeto termine no prazo? E assim por diante (Corrêa; Corrêa, 2004, p. 306).